| 정보DB 시스템 고도화 사업 제안 요청서 |  |  |
| --- | --- | --- |

2021.04

SCI평가정보(주)

목   차

Ⅰ. 개요

1. 사업명

2. 사업기간

3. 사업목적

4. 사업내용

Ⅱ. 현황

1.H/W 현황 및 S/W 현황

2. 시스템구성도

Ⅲ. 제안요구사항

1. 필수요건

2. 세부요구사항

가. 시스템 장비 요구사항

나. 데이터요구사항

다. 보안요구사항

라. 성능요구사항

마. 프로젝트요구사항

Ⅳ. 업체선정 및 일정

1. 제안 참가 자격

2. 계약방법

3. 선정방법

4. 선정절차 및 일정

Ⅴ. 제안서 작성 방법

- 제안서 목차

- 제안서 기재 요령

Ⅵ. 유의사항

1. 작성 시 유의사항

2. 제안서 효력

<서식 1> 입찰참가 신청서

<서식 2 > 입찰서

<서식 3 > 일반현황 및 연혁

<서식 4 > 유사프로젝트 수행실적

<서식 5 > 투입 인력 명단

<서식 6 > 투입 인력 이력사항 및 수행 경험

<서식 7> 가격제안서

<서식 8> 가격제안서 세부내용

Ⅰ. 개요

- 사업명

정보DB 시스템 고도화

- 사업 기간

계약일로부터 약 7개월(양사 합의 시 변경 가능)

- 사업 목적

  - 정보DB 시스템의 처리 용량 증설을 통한 가용성 극대화

  - 온라인 및 DW 정보 시스템 고도화를 통해 시스템의 성능 및 안전성 개선

  - 이벤트성 거래에 대비한 온라인 동시 처리 성능 개선 및 DW 업무의 응답 속도 향상

- 사업 내용

  - 현재 운용 중인 정보DB 시스템을 최신 장비(Exadata)로 교체

  - 기존 정보DB시스템 데이터를 신규 서버로 안정적으로 이관

  - 서버 교체에 따른 일부 상용 S/W 에 대한 업그레이드 및 라이선스 재정비

  - 기타 현 운용중인 인프라 장비와의 연동 및 호환성 보장

  - 성능 개선 및 응답 속도 향상

Ⅱ. 현황

- H/W 현황 및 S/W 현황

| 용도 | 구분 | 기종/모델 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정보DB H/W | 서버 | * Sun Fire X4170 M2 | 2 |  |
|  | 스토리지 | * Sun Fire X4270 M2 * Sun Server X4-2L | 3 1 |  |
| 정보DB S/W | 스토리지 | * Exadata Storage S/W | 48 |  |
|  | DBMS | * Oracle E/E 300 NUP - RAC - Partitioning - Advanced Compression | 1 |  |
| 기타 H/W | ZFS | * Oracle ZS3-2 | 1 |  |
|  | ASR | * Dell R740 | 1 |  |
|  | 백업서버 | * Oracle X5-2 | 1 |  |
| 기타 S/W | DB보안 | * Cubeone 24core | 1 |  |
|  |  | * Chakra Max 2.0 24core | 1 |  |
|  | 서버보안 | * HIWARE 5.0 | 2 |  |
|  | 백업 | * Netbackup | 1 |  |

- 시스템구성도

  - 당사 내부 보안상 시스템 구성도는 별도 공유

Ⅲ. 제안요구사항

- 필수 요건

  - 제안사가 모든 책임을 지고 도입/구축 해야 함.

  - 제안하는 H/W, S/W는 현재 운용중인 S/W와 상호호환성을 유지하여야 하며, 필요한 경우 호환성에 문제가 없는 범위에서 현 운용중인 S/W 업그레이드를 수행해야 함.

  - 도입 되는 정보인프라에 대한 가격 견적 시 H/W(O/S등 기본 S/W 포함) 의 경우 검수 후 1년간 유지보수 비용을 포함하여 제시해야 함.

  - 제안한 H/W, S/W, 구축방안 및 제안 솔루션 등은 협상과정 및 프로젝트 진행과정에서 당사의 필요에 의해 변경 할 수 있음.

  - DBMS 이외 당사 시스템에 설치된 모든 S/W 및 솔루션에 대한 컴파일, 이관, 서비스 정상 수행 및 성능이 보장 되어야 하고 이를 수행하기 위한 수행 방안이 포함 되어야 함.

  - 본 제안 요청서에 명시된 도입 품목의 사양은 최소 요구사항이므로, 업무시스템의 정상적 구축 및 원활한 서비스를 위하여 추가할 내용이 있는 경우 제안사에서 추가로 제안하여야 함.

  - 시스템 구축 시 각 구성요소 별로 차질 없는 사업수행을 위한 시스템 납품, 설치절차 및 방안을 제시해야 하며, 구축 지연으로 인한 책임은 제안사에 있음.

  - 도입되는 서버 및 DBMS는 보안운영 매뉴얼에 따라 설정하고 검사 시 결과 보고서를 제출하여야 함.

- 세부 요구사항

  - 시스템 장비 요구사항

- H/W 및 S/W 요구사항

| 구분 | 세부사항 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 | * X8M-2 Eighth Rack / 콘솔 & 랙 포함 * 부품 규격서 제출 - 무중단 교체 가능 파트 별도 기재 (이중화/단일) - 네트워크 및 스토리지 통신 Port / Card수량 표기 - CPU 소켓 및 모델명 기재 - Memory DIMM Location 기재 - 기타 시스템 구성품목에 대한 Description 제공 | 1식 |  |
| 백업 | * 현재 당사가 사용 중인 백업 솔루션 활용으로 제안 해야 함 * 백업 네트워크 구성을 위한 구성 품목을 구성방안과 함께 제안해야 함 - 백업 네트워크는 10G 이상으로 구성 * 현재 당사가 사용중인 백업 구성 내역은 별도 제공 | 필요 수량 제안 |  |
| 네트워크 | * 당사 네트워크 환경에 맞는 서비스/백업/동기화 구성에 맞게 제안해야 하되, 구성 변경을 위한 필요사항(스위치 및 구성 품목)에 대해서는 구성방안과 함께 제안해야 함 * 요건 - 카드/포트 이중화(서버 기준) - 서비스/백업 및 기타/RAC 인터링크는 물리적 분리 - 이외 필요한 항목 추가 | 필요 수량 제안 |  |
| 기타 | * 제조사 최신 제품으로 제공(최소 5년간 EOS 고려) * OS 및 DBMS 보안 취약점 분석 및 조치 보고서 제출 - 2020년도 전자금융기반시설 보안 취약점 분석 평가 기준 안내서에 준하여 조치 필요 * 기존 Exadata ASR 서버 연동 작업 포함 |  |  |

- S/W 요구사항

| 구분 | 세부사항 | 수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBMS | * Oracle E/E 100 NUP - RAC 지원 - Partitioning 지원 - Advanced Compression 지원 | 1식 |  |
| DB보안 | * 접근제어 – Chakra Max | 필요 수량 제안 |  |
|  | * 암호화 솔루션 – Cubeone |  |  |
| 서버보안 | * HIWARE 5.0 |  |  |

  - 데이터요구사항

| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 이관 | * 최신 오라클 DBMS 버전을 제시 * DBMS 업그레이드 시 DBMS 설정 패치 최적화 방안 제시 * DBMS 업그레이드 시 최소 다운타임 및 안정적인 이관 방안과 솔루션 제시 * 이관 방안에 필요한 솔루션 과 라이선스, 인력 등 일체의 비용은 제안사에서 부담 |  |
| 정합성검증 | * 데이터 이관 전/후에 대한 데이터 정합성 보장 방안을 제시 * 데이터 이관 및 DBMS 버전 변경에 따른 SQL 수행결과 값 정합성 사전검증 방안과 솔루션을 제시하여야 함 * 데이터 정합성 검증에 필요한 솔루션과 라이선스, 인력 등 일체의 비용은 제안사에서 부담해야 함. |  |

  - 보안요구사항

| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 보안관리 | * 제안사는 사업 수행기간 중 당사의 보안규정과 지침을 준수 * 제안사는 사업 수행기간 중 취득한 자료와 정보는 사업수행 중이거나 사업 종료 후에도 외부에 유출 및 누설을 금지 * 제안사는 본 사업과 관련된 중요 데이터 및 정보누출을 방지하기 위한 구체적인 보안 계획(인적, 물리적, 기술적, 장비 반출입 등)을 수립하여 제출 * 제안사는 「개인정보보호법」, 「정보통신망법」, 「전자금융거래법」, 「신용정보보호법」 등 법규를 준수 - 제안사는 당사의 보안규정과 지침을 위반하거나 「개인정보보호법」, 「정보통신망법」, 「전자금융거래법」, 「신용정보보호법」 등 법규를 위반하여 당사에 손해가 발생했을 시 손해배상 책임을 부담 |  |
| 관리적보안 | * 제안사는 보안 관리자를 지정하여야 하며, 당사의 승인을 받아야 함 * 사업 착수 시 외부 인력을 포함한 사업 수행 참여 인력을 대상으로 당사의 ‘정보보호 서약서’를 작성 후 제출 * 사업자는 사업 수행 참여 인력에 대한 일일보안점검을 실시하여야하며 결과를 당사 사업담당자에게 확인 |  |
| 물리적보안 | * 사업 수행 기간 중 PC/노트북, 보조기억장치 및 서류/산출물 등의 정보가 담긴 자료의 반출은 금지 * 사업 수행 기간 중 당사의 보안 지침에 따라 참여 인력의 PC/노트북에 당사 보안 프로그램을 설치 하여야 함 * 사업 종료 후 정보의 유출을 방지하기 위해 자료의 복구가 불가능하도록 완전 소거 하는 등 보안조치를 철저히 하여야 함 * 중요 통제구역 출입 시 당사의 사전 승인을 받고 사업 담당자의 인솔하에 출입관리 대장에 기록 후 출입하여야 함 * 정보보안 준수사항 위반이나 침해사고 발생 시 경위를 확인하여 지체 없이 당사 정보보안팀에 고지하여야 하며 재발방지 대책을 강구하여야 함 |  |
| 기술적보안 | * 소프트웨어 개발보안 가이드를 준수하여 소스코드 코딩 시 암호코드를 적용하여야 함. * 사업 수행 시 당사의 보안지침에 따른 보안성 검토 항목을 준수하여야 하며 관련 조치 보고서를 제출해야 함. |  |

  - 성능요구사항

| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 성능 | * 서버 및 DBMS 버전 변경에 따른 SQL 사전검증 방안을 구체적으로 제시 (전수 검사 혹은 그에 준하는 수준) * 어플리케이션의 수행 성능은 AS-IS 대비 향상되어야 하며, 성능 최적화를 위한 이행 방안 및 전략이 포함되어야 함 * 사업 기간 동안 DBMS 성능 모니터링 솔루션을 제공하여야 함. * 성능 관리/개선에 필요한 솔루션과 라이선스, 인력 등 일체의 비용은 제안사에서 부담 |  |

  - 프로젝트요구사항

| 구분 | 세부사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 필수요건 | * 제안사는 세부일정 수립 시 필히 협의하여 수행 * 제안사와 본사간의 명확한 의사소통 관리체계를 구축하여 사업수행 중 이슈사항, 문제점 발생시 신속 하게 해결 할 수 있도 록 함 * 본 사업을 수행하기 위하여 설비, 구축 이관 및 테스트환경 등 모든 작업 환경 구성에 소요되는 경비는 제안사 부담 |  |
| 수행조직 및 인력 | * 본 사업의 안정적 운영을 위한 사업수행 조직 구성방안을 제안 해야 함 - 데이터이관, 성능개선 등 일정별/단계별 인력 투입 계획 및 역할, 투입시기 등 명확하게 제시 * 투입인력 관리 방안을 제시하여야 함 * 분야별 기술과 경험을 보유한 최적의 인력 구성 방안 및 각 인력의 업무역할을 명확히 제시하여야 함 * 투입인력은 각 업무 영역 별로 기술등급 고급 1명 이상, Tuning 인력은 특급 1명 이상으로 제시 * 제안사는 투입인력의 유사 사업 수행 경력 사항을 상세히 작성하여 증빙자료로 제출 하며 투입 후 계약 기간 내에 인력 교체 시에는 패널티를 부여 함 (단, 쌍방간 상호 합의 하여 교체 할 경우에는 그러하지 아니함) |  |
| 유지보수 및 기술지원 | * 본 사업으로 도입/이전/변경 된 자원의 원활한 운용이 될수 있도록 무상하자 보수 기간은 검사완료일로부터 12개월이며 해당 기간 동안의 유지보수 지원방안과 기술지원 방안 등을 제시 - 장애/이상 발생시 원인분석 및 복구 등 즉시 조치가 가능하도록 기술지원 방안 - 분야별 하자보수 전문 인력 및 예비제품 또는 부품 확보방안 * 본 사업 관련하여 제안사는 시스템 운영 및 관리에 필요한 교육 등 방안 제시 |  |
| 산출물 | * 제안사는 사업추진과정에서 생산되는 단계별 산출물에 대하여 산출물의 종류, 제출시기, 제출 형태 등을 제시 |  |

Ⅳ. 제안 참가 자격 및 요건

- 제안 참가 자격

  - 입찰등록일(제안서제출일)까지 당사가 요구한 서류일체를 제출하여 등록을 필 한 업체

  - 제안업체는 단독 또는 협력업체를 구성하여 제안에 참여할 수 있으며, 협력업체로 구성하는 경우 주 제안사에게 모든 책임이 있음

  - 입찰 공고일 현재 소프트웨어산업진흥법 제24조에 의한 소프트웨어사업자로 신고를 필한 업체

  - 입찰공고일 기준 5년이내 오라클 DB 업그레이드 및 마이그레이션을 포함 Exadata 납품실적이 1건 이상인 업체 (단순 납품실적 제외, 12C 이상 마이그레이션)

  - 제안사의 경우 반드시 자체 오라클 DBMS 팀 을 가지고 있어야 하며, Exadata 전문인력을 보유 하고 있어야 함 (현재 기준 DB 인력 과 Exadata 인력 기술등급 등 기재)

  - 입찰 등록일 현재 당사 계약규정에 하자가 있거나, 금융기관 신용불량자로 구제된 자는 입찰에 참가 할 수 없음

- 계약방법

  - 당사의 계약 규정에 따라 경쟁입찰을 추진하며 제안사는 당사의 내규에 따라 진행절차를 따라야 함

  - 선정된 우선협상대상자와 계약조건을 협상하여 계약을 체결하며, 우선협상대상자와 계약조건이 합의에 이르지 못할 경우 차 순위 협상 대상업체와 협상하여 계약을 체결함

- 선정방법

  - 당사의 계약규정에 따라 참여희망 업체로부터 제안서를 제출 받아 제안설명회 등을 실시(제안 설명회 장소 및 시간은 참여 업체별 별도 유선 통보)

  - 평가위원회에서 당사의 자체 평가기준에 의거 평가하여 우선협상대상자를 선정한 후 개별 협상 절차를 통하여 계약체결

  - 당사의 평가절차 및 평가결과에 대하여 제안업체는 이의를 제기 할 수 없으며, 평가내용 및 선정되지 않은 업체의 미 선정 사유는 공개하지 않음

  - 제안서 평가는 공정한 평가를 위하여 평가위원회를 구성하여 자체 평가기준에 의거 업체평가를 진행(기술평가 : 가격평가 = 80% : 20%, 기술평가에 50% 미달인 업체는 평가 업체에서 제외함)

- 선정 절차 및 일정

| 선 정 절 차 | 일 정 |
| --- | --- |
| ⦁ 사업 공고 홈페이지 공시 | 2021년 4월 22일 ~ 2021년 4월 28일 |
| ⦁ 제안서 및 입찰서 접수 기간 | 2021년 4월 29일 ~ 2021년 5월7일 |
| ⦁ 제안 설명회 개최 | 2021년 5월 11일 |
| ⦁ 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 | 2021년 5월 12일 ~ 2021년 5월 14일 |
| ⦁ 협상 및 계약 체결 | 2021년 5월 17일 ~ 2021년 5월21일 |

  - 제안서 및 입찰서류 마감

- 마감일시: 2021년 5월 7일 18:00 시

- 장소: 서울특별시 마포구 토정로 144 건양사빌딩 7층 경영기획실

- 제출방법: 법인 인감이 날인된 공문으로 방문 제출(우편접수 불인정)

- 제출서류 및 부수

      - 제안서 7부, 제안가격서 1부(밀봉)

      - 입찰참가신청서 1부, 사업자등록증 사본 및 법인등기부등본 1부

      - 인감증명서 1부, 위임장 1부, 사용인감계 1부

      - 신용정보법에 근거한 신용정보(조회)업자(당사 제외)로부터 발급받은 기업신용평가 등급확인서 또는 기업신용평가 보고서 1부

      - 최근 3개년 재무제표 1부

      - 계약이행보증보험증권 1부(계약 후 제출)

      - 제품 공급 및 제조사 기술지원확약서 1부

      - 소프트웨어 사업자 신고 확인서 사본 1부

  - 제안 설명회 개최

- 일지 및 장소: 2021년 5월 11일 (장소 및 시간은 추후 유선 통보)

- 발표방법: 프레젠테이션

      - 프레젠테이션 자료는 제안서와 별도로 작성하여 당일 제출

- 참석인원

      - 제안사 직원의 참석 인원은 발표자 포함 5명 이내로 함

- 발표시간

      - 제안발표(30분), 질의/응답(20분) 형태로 진행

  - 기술평가기준

| 평가부문 | 평가구분 | 평가항목 | 배점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반부문 (25점) | 경영상태 및 조직체계 | 제안업체 경영상태 (재무구조, 신용도 등) | 10 |
|  |  | 조직체계의 적정성 |  |
|  | 수행 실적 | 유사사업 수행 실적 | 15 |
| 사업관리 부문 (45점) | 사업 수행 방안 | 수행조직 및 업무분장의 적정성 | 15 |
|  |  | 인원계획 및 추진일정의 적정성 | 15 |
|  |  | 튜닝 및 마이그레이션 방안 | 15 |
| 유지보수 부문 (5점) | 유지보수 지원 방안 | 유지보수 추진전략 및 수행방안의 적정성 | 5 |
|  |  | 정기점검 및 보고서 제출 방안 |  |
|  |  | 장애 대응전략 및 방안의 적정성 |  |
| 기술지원 부문 (5점) | 기술지원 | 교육 및 기술이전 방안의 적정성 | 5 |
|  |  | 비상 시 대처 방안 |  |
|  | 기타 | 무상 장비지원 등 부가서비스 |  |
| 기술평가 합계 |  |  | 80 |

Ⅴ. 제안서 작성 방법

- 제안서 목차

Ⅰ. 제안 개요 1. 목적 및 배경 2. 수행범위 3. 프로젝트 추진방향 및 추진전략 4. 기대효과 Ⅱ. 제안업체 일반 1. 회사 현황(기업신용평가 등급 제시) 2. 조직 및 인원현황 3. 최근 3년간 자본금 및 매출실적 4. 주요 사업내용 5. 본 사업관련 주요 사업실적 Ⅲ. 기술 부문 1. 제안시스템 2. 제안시스템 세부사양 및 기능 3. 시스템 구축방안 4. 시스템 발전방향 Ⅳ. 사업관리 부문 1. 사업 수행 방법 및 절차 2. 수행조직 및 업무분장 3. 수행인력 투입 계획 4. 추진일정 계획 Ⅴ. 지원 부문 1. 교육지원 및 기술이전 계획 2. 유지보수 및 운영지원 계획 3. 하자보수 및 품질보증 계획 4. 비상시 지원조직 및 연락체계 Ⅵ. 기타 1. 제안에 필요한 기타 사항

- 제안서 기재 요령

  - 제안업체 일반 사항

- 제안서 구성은 “Ⅴ. 1. 제안서 목차”에 명시된 순서에 따라 구체적으로 작성하되   “Ⅲ. 2. 세부 요구사항”에 기술된 내용을 포함하여 작성

- 프로젝트 단계별 수행 공정에 대한 흐름도와 산출물의 관계를 파악할 수 있도록 제시

- 프로젝트 전체 추진 일정 및 세부 추진 일정(착수보고 및 중간보고 계획 포함)

- 일정 별 인력 활용 등 소요자원 분배 기술

- 수행 조직 구성도 및 각 담당 분야별 책임자, 구성원 및 업무 분장 내용을 상세하게 기술

- 제안사 인력 근태관리 방안, 기밀보안 방안, 중도 교체/탈락 시 대응 방안 제시

- 프로젝트 계획대로 진행 되지 못할 경우 대응 방안 및 절차 등을 구체적으로 기술

- 산출물 관리 및 품질 보증 계획

      - 단계별 산출물 관리 방안 및 검수방법(요건) 제시

      - 품질보증을 위한 목표, 절차, 내용, 방법, 시기 등 품질활동 제시

- 프로젝트 완료 후 기술 이전 및 교육 방법 계획 제시

- 사후 관리 계획 제시

Ⅵ. 유의사항

- 작성 시 유의사항

  - 당사에서 제시한 제안 요청서에 따라 작성하여야 하며 보충자료는 별도로 첨부

  - 제안서 기재사항 누락, 기재내용의 상이 및 근거자료 불충분함에 따른 불이익은 제안업체가 감수하여야 함

  - 입찰업체 또는 낙찰업체가 과업지시서(제안요청서 포함), 입찰공고 및 계약내용을 미 이행하거나 개인정보 관련 법령과 당사 내부 통제 및 정보보호 관련 규정을 미 준수 시 당사는 계약 취소를 할 수 있음

  - 필요 시 제안사에 추가 제안이나 자료를 요청 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력이 있음

  - 제안서는 불필요한 기술적 용어 사용을 지양하고, 전문용어 및 약자 사용 시에는 용어 해설을 주석으로 상세히 기술할 것

  - 제안서의 기술 경력사항 등 중요한 내용이 허위로 밝혀지는 경우 자동 탈락 되며, 계약 파기 및 향후 유사 사업에 참가 제한 등 불이익을 받을 수 있음

  - 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현해야 하며, 모호나 표현은 제안서 평가 시 “불가능”한 것으로 간주함

- 제안서 효력

제안서의 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서화 동일한 효력이 있으며, 제안서와 계약서의 내용이 다른 경우는 계약서의 내용을 우선으로 함

<서식 1> 입찰참가 신청서

<서식 2 > 입찰서

<서식 3 > 일반현황 및 연혁

<서식 4 > 유사프로젝트 수행실적

<서식 5 > 투입 인력 명단

<서식 6> 투입인력 이력사항 및 수행경험

<서식 7 > 가격제안서

<서식 8> 가격제안서 세부내용

<서식 1>

입 찰 참 가 신 청 서.

SCI평가정보(주) 대표이사 귀하

상 호; 전화번호. 대표자; 생년월일. 소재지(주소). 입찰건명; 정보DB시스템 고도화.

2021년도 귀 사에서 시행하는 입찰에 별첨 구비서류와 같이 등록을 신청합니다. 년 월 일 제출자 : (인) 첨부 : 제안요청서에 요구하는 제출 서류

<서식 2>

| 입 찰 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다. |  |  |  |  |  |  |  |  | 처리기간 즉 시 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 신 청 인 | 상 호 |  |  |  |  |  | 법인등록번호 |  |  |
|  | 주 소 |  |  |  |  |  | 전 화 번 호 |  |  |
|  | 대 표 자 |  |  |  |  |  | 생 년 월 일 |  |  |
| 입 찰 개 요 | 입 찰 공 고 (지명) 번호 |  |  |  |  |  | 입 찰 일 자 |  |  |
|  | 입 찰 건 명 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 대리인 ․ 사용 인감 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. |  |  |  |  | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. |  |  |  |
|  | 성명 |  |  | 생년월일 |  | 사용인감 (인) |  |  |  |
| 상기 본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀회의 일반(제한․지명)경쟁 입찰에 참가하고자 귀 사에서 정한 내규 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 붙임서류 1. 제안요청서에 요구한 서류 2. 기타 입찰공고상에 정한 서류 2021. . . 신청인 : (인) SCI평가정보 대표이사 귀하 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<서식 3>

일반현황 및 연혁

| 회 사 명 |  | 대표자 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 소 |  |  |  |
| 전 화 번 호 |  |  |  |
| 사 업 분 야 |  |  |  |
| 회사설립년도 | 년 월 |  |  |
| 해 당 부 분 종 사 기 간 | 년 월 ～ 년 월 ( 년 개월) |  |  |
| 보유인력현황 |  |  |  |
| 주요연혁 |  |  |  |
| ※ 보유인력 현황 : 분야별 직원현황 |  |  |  |

<서식 4>

유사프로젝트 수행실적

|  |  |  |  |  | (단위 : 백만원) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 발주처 (연락처) | 사업명 | 계약 금액 | 계약 기간 | 개발 인원 | 수행내역 | 참여 형태 | 비고 |
| ※ 현재 수행중인 사업도 포함하여 최근 실적 연도순으로 기재하며 본 사업과 비슷한 성격의 실적만 기재 ※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 발주기관란에 원도급 회사를 ( )안에 기재 ※ 공동 도급계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 표시하며 참여형태에 공동임을 표시하고 지분을 기재 |  |  |  |  |  |  |  |

<서식 5>

투 입 인 력 명 단

| 직위 | 성명 | 연령 (만) | 주요경력 | 기술 등급 | 프로젝트 참여 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 담당업무 | 투입 기간 | 투입율 |
| ※ 경력란에는 본 프로젝트 관련 분야의 경력만을 기록 |  |  |  |  |  |  |  |

<서식 6>

투입인력 이력사항 및 수행경험

| 성명 |  |  | 소속 |  |  |  |  | 직책 |  |  | 연령 |  | 만 세 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 학력 |  | 학교 | 전공 |  | 학위 |  |  | 자격증 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 입사일 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 기술등급 |  |  |  |  |  |
| 본프로젝트 참여임무 |  |  |  | 본프로젝트 참여기간 |  |  | . . ～ . . ( 개월) |  |  |  |  | 참여율 % |  |
| 경 력 사 항 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 사업명 | 참여기간 ( 년 개월) |  | 담당업무 |  |  | 발주처 |  |  | 수행 업무 |  |  |  |  |
| 기 타 > |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 완료된 사업 대상으로 연도순으로 기재하며 본 프로젝트와 유사한 것만 기재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<서식 7>

가격제안서

| 사 업 명 |  |
| --- | --- |
| 제 안 사 |  |
| 사 업 기 간 | 년 월 일 ～ 년 월 일( 개월) |
| 제 안 금 액 (부가가치세포함) | 일금 원정( ￦ ) |
| 상기 금액으로 가격 제안서를 제출합니다 붙임 : 가격 제안서 세부내용 2021년 월 일 업 체 명 :. 대 표 자 :; (직인). 주 소 :. 전화번호 :. SCI평가정보(주) 대표이사 귀하 |
| ※ 별도 봉투에 봉인하여 제출 |  |

<서식 8>

가격제안서 세부내용

|  |  |  |  | (단위 : 천원) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구 분 | 부문별 | 표준가격 | 제안가격 | 비 고 |
| H/W |  |  |  |  |
| S/W |  |  |  |  |
| 업무분석 및 용역비 |  |  |  |  |
| 기타 |  |  |  |  |
| 합 계 |  |  |  |  |